监督检查量化表

| 序号 | 审查内容 | 审查要求 | 审查方法 | 裁量基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工许可证后条件发生变化 | 施工过程中，对照施工许可证、质量监督注册表，核查施工、建设、监理单位管理人员到位情况，建设单位和施工单位工程的进度款支付凭证与施工许可证的单位一致。 | 施工过程中，对照施工许可证、质量监督注册表，核查施工、建设、监理单位管理人员的到位履职情况，核查人员的社保和单位是否一致，核查工程的进度款支付凭证。 | 施工过程中，建设单位或施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。具体按《建筑工程施工许可管理办法》第五条执行。 |
| 2 | 延期开工 | 施工自领取施工许可证之日起三个月内，施工、监理等单位按照质量监督注册表的管理人员需到位尽职，施工现场施工管理和施工质量同步可控。 | 对照施工许可证、质量监督注册表，核查施工、监理等单位管理人员到位，及施工现场施工情况。因故不能开工的，责令建设单位向发证机关申请延期。 | 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能开工的，应当在期满前向发证机关申请延期。 具体按《建筑工程施工许可管理办法》第八条执行。 |
| 3 | 中止施工 | 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告。并做好中止施工期间工地现场范围内的质量安全维修防护措施。 | 在建的建筑工程因故中止施工的，责令建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告。并做好中止施工期间工地现场范围内的质量安全维修防护措施。 | 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告。具体按《建筑工程施工许可管理办法》第九条执行。 |

针对施工许可证后条件发生变化、延期开工、中止施工等行为进行监督检查，发现违法违规行为及时处理。